SYNARIS

赛纳睿智能平台

产品需求文档（PRD）v3.0

Enterprise RAG & Multi-Agent AI Platform

文档版本：v3.0　　文档日期：2026年3月

审核状态：已更新

# 1. 产品概述

产品名称：Synaris（赛纳睿智能平台）

核心定位：基于 FastAPI + LangChain + LangGraph + Milvus + PostgreSQL + Celery 构建的企业级 RAG 与多 Agent 智能协作平台。为企业内部提供 AI 聊天、知识库问答、多 Agent 协作任务自动化三大核心能力，并具备完整的可观测性与评估体系。

设计目标 - 构建完整 RAG 知识库系统（文档 → Embedding → Milvus 检索 → LLM 生成） - 构建完整 Agent 系统（LangGraph 多步骤工作流 + Tool 调用 + 多 Agent 协作） - 9层架构完整落地：Client → API Gateway → Agent Runtime → Intelligence → Tool System → Memory → LLM Routing → Data & Knowledge → Observability - 支持企业级生产部署（Docker Compose）与完整运维要求 - 成为企业内部可规模化、安全合规的「第二大脑」

# 2. 技术栈锁定

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| API 服务 | FastAPI (Python 3.11+) | 异步 RESTful + WebSocket |
| LLM 编排 | LangChain | PromptTemplate / RAG Chain / LCEL |
| Agent 工作流 | LangGraph | StateGraph / 多步骤 / 条件路由 |
| 向量数据库 | Milvus | HNSW 索引 / 语义检索 / Embedding 存储 |
| 结构化数据库 | PostgreSQL + SQLAlchemy 2.0 | 用户/任务/Prompt版本/成本记录 |
| 任务队列 | Celery + Redis Broker | 异步任务调度 / 优先级队列 / 重试 |
| 缓存 | Redis | 会话缓存 / Embedding缓存 / Pub/Sub |
| 大模型接口 | OpenAI API | 多模型路由 / 成本核算 / 降级兜底 |
| 对象存储 | MinIO | 文档原始文件存储 |
| 部署 | Docker Compose | 生产镜像 / 多服务编排 / 健康检查 |
| 监控 | Prometheus + Grafana | 指标采集 / 延迟监控 / 成本仪表盘 |

# 3. 业务目标与成功指标

## 3.1 关键绩效指标（KPI）

| 指标 | 目标值 | 监控方式 |
| --- | --- | --- |
| 接口响应时间（P95） | ≤ 1.5 秒 | Prometheus Histogram |
| RAG 问答准确率 | ≥ 93% | LLM Evaluation Pipeline |
| Agent 任务完成率 | ≥ 90% | PostgreSQL task 表统计 |
| 系统可用性 | ≥ 99.95% | 健康检查 + 告警 |
| 日查询量支持 | 10 万次以上 | 负载测试验证 |
| Redis 缓存命中率 | ≥ 85% | cache_hit_ratio 指标 |

# 4. 系统架构（9 层）

Synaris 采用严格分层架构设计，共 9 层，每层职责单一、边界清晰：

## Layer 1 — Client Layer

- Web App、Mobile App、Slack Bot、第三方 API 客户端

- 通过 RESTful API 或 WebSocket 与 API Gateway 通信

## Layer 2 — API Gateway Layer

- FastAPI 提供完整 RESTful + WebSocket 接口

- 双认证体系：JWT Token（有效期 24h）+ API Key（Header 注入）

- 速率限制（slowapi，60次/分钟/IP，可按用户配置）

- 全链路追踪：每请求注入 TraceID（contextvars 异步安全）

- CORS 中间件 + 全局异常处理 + 统一 ApiResponse[T] 响应格式

- 暴露 /docs（Swagger）、/redoc、/metrics 端点

## Layer 3 — Agent Runtime Layer

- Task Scheduler：Celery + Redis 三优先级队列（high / default / low）

- Agent Orchestrator：LangGraph StateGraph 驱动多步骤工作流

- Message Broker：Redis Pub/Sub，Agent 执行状态实时推送至 WebSocket

- 断点续跑支持（MemorySaver，可替换为 Redis 持久化）

## Layer 4 — Agent Intelligence Layer

- Planner：任务推理与分解，生成结构化执行计划

- Tool Agent Executor：工具选择与调用，结果结构化处理

- RAG Engine：向量检索 + Reranking + 引用溯源 + LLM 生成

- Multi-Agent 协作图：Supervisor → ResearchAgent → WriterAgent → ReviewerAgent

- Human-in-the-Loop：条件触发人工干预节点

- 4种记忆注入：Short-term / Long-term / User Profile / Task Memory

## Layer 5 — Tool System Layer

- Tool Registry：工具动态注册中心，支持角色权限过滤与调用审计

- 内置工具：Web Search / Code Executor / Calculator / RAG Retrieval

- 扩展工具：Database Query（仅 SELECT）/ External API（白名单域名）

## Layer 6 — Memory System Layer

- Short-term Memory：Redis，TTL=2h，最近 20 条消息

- Long-term Memory：Milvus 独立 Collection，跨会话向量记忆，自动摘要压缩

- User Profile Memory：PostgreSQL JSONB 存储用户偏好，自动提取更新

- Task Memory：Redis（实时）+ PostgreSQL（持久化），支持跨 Agent 共享

## Layer 7 — LLM Routing Layer

- Model Router：任务类型路由 + 成本优先策略 + 健康检查 + 自动降级

- Reasoning → gpt-4o　｜　Chat → gpt-4o-mini　｜　Code → gpt-4o

- Embedding → text-embedding-3-small（带 Redis 24h 缓存）

- Token 消耗统计 + 按模型/用户成本核算

## Layer 8 — Data & Knowledge Layer

- Vector DB：Milvus，HNSW 索引（M=16, efConstruction=256）

- Cache：Redis，分级 TTL（Embedding 24h / 检索结果 10min / 会话 2h）

- Document Storage：MinIO，文档原始文件对象存储

- Structured DB：PostgreSQL，管理用户/任务/Prompt版本/成本记录

## Layer 9 — Observability & Evaluation Layer

- Prometheus 指标：请求延迟（P50/P95/P99）/ Token用量 / 缓存命中率 / Agent耗时

- Grafana 仪表盘：实时监控 + 成本趋势 + 模型使用分布

- Prompt Versioning：版本管理 + A/B 测试（权重分流）+ 一键回滚

- LLM Evaluation Pipeline：相关性 / 忠实度（幻觉检测）/ 综合质量评分

- Cost Monitoring：按用户/模型/日期核算，超阈值自动告警

# 5. 核心功能模块

## 5.1 AI 聊天

- 多轮对话 + 聊天记忆（Redis 会话历史，最近 20 条）

- Streaming 流式输出（SSE 格式，POST /chat/stream）

- 多模型路由切换（按任务类型动态选择模型）

- 会话 ID 管理，支持并发多会话

## 5.2 RAG 知识库

- 文档上传：PDF / Word (.docx) / TXT / Markdown

- 自动处理：解析 → 清洗 → 分块（chunk_size=512, overlap=50）→ Embedding → Milvus 存储

- 精准检索：语义相似度检索 + Reranking + 相关性阈值过滤

- 引用溯源：回答附带来源文档片段（source + 内容前50字）

- 流式 RAG 输出：POST /rag/query/stream

## 5.3 Agent 工具调用

- LangGraph 驱动单 Agent 工作流：planner → tool_selector → tool_executor → observer

- 多 Agent 协作：Supervisor 分解任务 → 并行/串行分配 Worker → 汇总整合

- 工具调用：Web Search / Calculator / Code Executor / RAG Retrieval / DB Query / External API

- 实时状态推送：WebSocket /agent/stream/{task_id}，每节点执行时推送 AgentStepEvent

- 任务管理：POST /agent/run → GET /agent/status/{id} → POST /agent/cancel/{id}

# 6. 26 步构建计划（按文件粒度）

每步聚焦 1~2 个文件，代码量控制在 150~250 行，确保单次 LLM 输出完整可运行。

## 第一阶段：基础设施（Step 1–4）

| 步骤 | 文件 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | config/settings.py | pydantic-settings 全局配置，.env.example，get_settings() 单例 |
| 2 | core/logging.py | 结构化 JSON 日志，TraceID，@log_execution_time，ELK预留 |
| 3 | infrastructure/redis_client.py | 异步连接池，get/set/JSON序列化，Pub/Sub 方法，ping() |
| 4 | core/exceptions.py + schemas/base.py | 自定义异常体系，ApiResponse[T] 泛型，ErrorCode枚举 |

## 第二阶段：FastAPI 服务层（Step 5–6）

| 步骤 | 文件 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 5 | main.py + api/health.py | 应用入口，中间件注册，lifespan，/health，/health/detailed |
| 6 | infrastructure/llm_client.py + core/llm_router.py | LangChain封装，Streaming，多模型路由，降级逻辑 |

## 第三阶段：AI 聊天（Step 7）

| 步骤 | 文件 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 7 | services/chat_service.py + api/chat.py | 多轮对话，Redis历史，SSE流式输出，schemas/chat.py |

## 第四阶段：RAG 系统（Step 8–11）

| 步骤 | 文件 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 8 | infrastructure/milvus_client.py | 连接管理，Collection Schema，HNSW索引，健康检查 |
| 9 | infrastructure/embedding_client.py + services/vector_store.py | Embedding生成，Redis缓存，相似度检索，检索缓存 |
| 10 | services/document_service.py | 多格式解析，分块，批量处理，进度回调 |
| 11 | services/rag_service.py + api/rag.py + api/knowledge.py | 完整RAG Chain，Reranking，引用溯源，知识库管理接口 |

## 第五阶段：LangGraph Agent（Step 12–16）

| 步骤 | 文件 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 12 | agents/state.py + core/prompts.py（Agent部分） | AgentState TypedDict，TaskStatus枚举，Agent提示词集 |
| 13 | agents/tools/（4个工具文件） | web_search / calculator / rag_retrieval / code_executor |
| 14 | agents/workflow.py | 完整 LangGraph 状态机，条件边，Human-in-the-Loop，状态持久化 |
| 15 | agents/supervisor.py + agents/workers.py | Supervisor任务分解，ResearchAgent / WriterAgent / ReviewerAgent |
| 16 | api/agent.py + schemas/agent.py | Agent API，Celery任务提交，WebSocket实时推送，Redis Pub/Sub协调 |

## 第六阶段：认证 + 队列 + 数据库（Step 19–21）

| 步骤 | 文件 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 19 | core/auth.py | JWT + API Key 双认证，@require_role 装饰器，密钥轮转 |
| 20 | infrastructure/task_queue.py + workers/ | Celery 三优先级队列，document_worker，agent_worker，Pub/Sub协作 |
| 21 | infrastructure/postgres_client.py + models/ | asyncpg + SQLAlchemy 2.0，5个ORM模型，Alembic 迁移 |

## 第七阶段：工具注册 + 记忆 + 可观测性（Step 22–25）

| 步骤 | 文件 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 22 | agents/tool_registry.py + db_query.py + external_api.py | 动态注册，权限过滤，调用审计，DB Query，External API |
| 23 | services/memory_service.py | 4种记忆统一管理：Short-term / Long-term / User Profile / Task |
| 24 | core/observability.py + services/cost_service.py | Prometheus指标，/metrics端点，Token成本核算，日费用告警 |
| 25 | services/prompt_version_service.py + services/eval_service.py | Prompt版本管理，A/B测试，LLM评估Pipeline，幻觉检测 |

## 第八阶段：部署 + 测试（Step 17 / 26）

| 步骤 | 文件 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 17 | Dockerfile + docker-compose.yml + docker-compose.prod.yml | 多阶段构建，10服务编排（含 Celery / PostgreSQL / MinIO） |
| 26 | docker-compose.yml 最终版 + init_db.sh | 新增 postgres / celery_worker / celery_flower 服务，Alembic 初始化 |
| 18 | tests/ + README.md | 4个集成测试文件，pytest + httpx，3命令快速启动 README |

# 7. 原步骤补丁说明（4处需回溯修改）

| 步骤 | 文件 | 需补充内容 |
| --- | --- | --- |
| Step 3 | redis_client.py | 补充 publish(channel, msg) 和 subscribe(channel) 方法，用于 Celery → WebSocket 的状态推送 |
| Step 5 | main.py | Step 19完成后：挂载 Auth 中间件；Step 24完成后：注册 /metrics 端点 |
| Step 12 | agents/state.py | Step 23完成后：AgentState 增加 memory_context: MemoryContext 字段 |
| Step 16 | api/agent.py | Step 20完成后：POST /agent/run 改为提交 Celery 任务（替换 asyncio.create_task） |

# 8. 非功能需求（企业级标准）

## 8.1 安全与合规

- API Key 管理：bcrypt 哈希存储，明文仅显示一次，支持启用/禁用/过期

- JWT 密钥轮转：支持多密钥配置，平滑过渡

- SQL 注入防护：DB Query 工具仅允许 SELECT（AST 解析校验）

- 外部 API 白名单：External API 工具限制域名，防止 SSRF

- Code Executor 沙箱：RestrictedPython，禁止网络/文件系统，超时 10s

## 8.2 性能优化

- Embedding 缓存：Redis TTL=24h，命中率目标 ≥ 85%

- 检索结果缓存：Redis TTL=10min

- Celery 并发数：4 worker，三优先级队列隔离

- 向量索引：HNSW（M=16, efConstruction=256），兼顾召回率与查询速度

## 8.3 可靠性

- LLM 降级：主模型失败 → 自动切换 FALLBACK_MODEL → 再失败才抛异常

- Celery 任务重试：默认 3 次，指数退避

- 所有服务配置 Docker healthcheck，restart: always（生产环境）

- 数据库连接池：PostgreSQL pool_size=10 / Redis max_connections 可配置

# 9. 交付计划（8 周敏捷迭代）

| 周期 | 阶段 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1-2 周 | 基础设施 + 聊天 | Step 1-7 完成，AI聊天接口可用（含Streaming） |
| 第 3-4 周 | RAG 系统 | Step 8-11 完成，知识库上传与问答可用 |
| 第 5 周 | 单 Agent | Step 12-14 完成，LangGraph工作流 + 工具调用可用 |
| 第 6 周 | 多 Agent 协作 | Step 15-16 完成，Supervisor + WebSocket推送可用 |
| 第 7 周 | 企业级能力 | Step 19-25 完成，认证/Celery/PostgreSQL/记忆/评估全部到位 |
| 第 8 周 | 部署 + 测试 | Step 17/26/18 完成，Docker一键部署 + 集成测试通过 |